关于2020年省生态环境保护督察“回头看”

及东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题整改销号公示

- 一、反馈问题

2018年省环保督察反馈的未完成整改销号任务中，内湖污染问题依然突出。2017年岳阳市有常规水质监测数据的10个内湖（含南湖新区管辖的南湖主湖）中有8个为Ⅳ类以下水质，优良率仅为20%，部分甚至为Ⅴ类或劣Ⅴ类水质；截至督察反馈时，南湖新区内湖污染治理仍存在短板，水质稳定达标、水生态保护及污染防控任务依然艰巨。

- 二、整改目标

“十四五”期间，聚焦内湖污染治理短板，确保水质稳定达标，攻克水生态保护及污染防控难题。实现南湖新区管辖的南湖水功能区划水质目标达标且持续稳定向好，补齐污水收集处理设施短板，全面消除黑臭水体，规范入湖排污口全流程管理，构建蓝藻防控闭环体系与小微水体精细化养护机制，最终建成“河畅、水清、岸绿、景美”的内湖生态环境。

- 三、整改时限

“十四五”期间完成整改并持续巩固成效

- 四、整改措施

1、制定南湖“一湖一策”整治方案和“十四五”水质达标规划，建立“月监测、季评估、年总结”水质监管机制，确保南湖主湖稳定达到省控断面Ⅲ类水标准。

2、实施水环境综合治理攻坚工程，推进污水收集管网清淤修复及新建，升级改造污水提升泵站，强化生活污水截污纳管管控。

3、建立蓝藻防控长效机制，制定应急预案，常态化开展蓝藻打捞、生物菌剂投放及曝气增氧作业，修复水生植被提升水体自净能力。

4、开展黑臭水体与排污口专项整治，全面排查黑臭水体并制定“一水体一方案”，推进长江入湖排污口规范化整治，建立全流程管理机制。

5、构建小微水体精细化养护体系，组建专职巡查队伍，定期开展杂草清除、淤泥清理与生态补水，筑牢内湖污染防控末梢防线。

- 五、整改完成情况

1、水质达标稳中有进，南湖主湖自2019年起稳定达到省控断面Ⅲ类水标准，无反弹情况，每年平均投入1600万余元用于南湖水环境治理，水质持续稳定向好。

2、污水处理短板补齐，完成3600余个化粪池常态化清淤、5座泵站季度清淤、10000余米管网清淤疏通及40条道路雨小窗污泥清理，污水收集处理能力显著提升。

3、蓝藻防控成效显著，启动蓝藻预防与处置应急预案，实现人力设备标准化配置，修复水生植被1200余平方米，连续7年无蓝藻大规模爆发。

4、黑臭水体全面消除，完成8处黑臭水体治理且无返黑返臭，7个长江入湖排污口全部完成整治并销号，建立“一口一档”管理台账，每月巡查监管。

5、小微水体养护强化，印发小微水体整治三年行动方案，组建5人专班对13处小微水体常态化巡查，2025年以来累计处置污染问题12起，处置及时率达100%。

- 六、公示时间

2025年11月20日至2025年11月30日，共10天。

- 七、意见反馈渠道

受理部门：岳阳市南湖新区农业农村局

联系电话：0730-8857363

联系地址：南湖新区管理委员会1办公楼110办公室